附件

惠州市生态修复与城市修补工作任务分解表

| 项目 | 序号 | 内 容 |  | 牵头工作组 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 生态 修复 | 1 | 绿地系统修复 | （1）实施森林进城围城（森林公园）工程，建设生态景观林带。 | 森林城市及湿地公园建设工作组 | 市林业局 |
|  |  |  | （2）深入推进美丽乡村“绿满家园”行动，高标准建设森林村庄120个。 |  | 市林业局 |
|  |  |  | （3）加快建设潼湖湿地公园。 |  | 市林业局 |
|  |  |  | （4）加快建设大亚湾森林公园。 |  | 市林业局 |
|  |  |  | （5）编制《绿道升级行动规划》，提升绿道功能，完善城市绿道和社区绿道网络体系。 | 城市绿化提升工作组 | 市住房和城乡规划建设局 |
|  |  |  | （6）落实《惠州市海绵城市建设工作方案》，加快推进屋顶绿化、垂直绿化等立体绿化和下沉式绿地建设。 |  | 市住房和城乡规划建设局 |
|  | 2 | 水体修复 | （1）启动西枝江流域生态保护工程。 | 污水大气土壤综合治理工作组 | 市环保局 |
|  |  |  | （2）完成48公里中小河流治理（二期）。 |  | 市水务局 |
|  |  |  | （3）建设东江水源地生态安全体系1500亩。 |  | 市林业局 |
|  |  |  | （4）推进新开河、望江沥和大湖溪沥水环境综合整治。 |  | 市水务局 |
|  |  |  | （5）加快整治城市黑臭水体，2018年底前，完成市区建成区27条黑臭水体的整治工作和三个县城的污染水体整治工作。 |  | 市住房和城乡规划建设局 |
|  |  |  | （6）对全市50条主要河涌每月开展一次水质监测。 |  | 市环保局 |
|  |  |  | （7）深化美丽乡村“清水治污”行动，建成200座以上农村污水处理设施；对镇级污水处理设施建设和运营实行奖补。 |  | 市环保局 |
|  |  |  | （8）落实海岸带保护利用相关管控措施，强化陆源污染排海联防联控，确保近岸海域水质稳定优良。 |  | 市海洋渔业局 |
|  |  |  | （9）推进东山海大型人工鱼礁示范区项目建设。 |  | 市海洋渔业局 |
|  |  |  | （10）实施考洲洋-罂公洲至赤岸区域海岸带整治及生态修复工程。 |  | 市海洋渔业局 |
| 一、 生态 修复 | 3 | 空气质量改善 | 严格落实《惠州市大气污染防治行动方案（2014-2017年）》工作目标，确保空气质量持续优良。 | 污水大气土壤综合治理工作组 | 市环保局 |
|  | 4 | 土壤环境修复 | （1）出台和实施土壤污染防治方案，实施土壤环境分级分类管理，着力改善土壤环境质量。 | 污水大气土壤综合治理工作组 | 市环保局、农业局 |
|  |  |  | （2）进一步完善垃圾转运站、收集点等配套设施，确保城镇生活垃圾无害化处理率保持在100%。 |  | 市环卫局 |
|  | 5 | 山体修复 | （1）对开山炸石、挖矿、挖沙等破坏的山体的行为展开查处工作。 | 污水大气土壤综合治理工作组 | 市国土资源局 |
|  |  |  | （2）加强对在山体区域进行违法建设行为的防范打击力度。 |  | 市国土资源局 |
|  |  |  | （3）推进破坏山体的生态修复工作。 |  | 市林业局 |
| 二、 城市 修补 | 6 | 实施现代山水城市风貌改造提升行动。 | （1）编制《惠州市城市双修专项规划》。 | 城市建筑风貌改造提升工作组 | 市住房和城乡规划建设局 |
|  |  |  | （2）开展惠州市整体城市设计及分区管控导则研究。 |  | 市住房和城乡规划建设局 |
|  |  |  | （3）推进水口滨江区、金山湖片区等重点地区的城市设计。 |  | 市住房和城乡规划建设局 |
|  |  |  | （4）推进江南祝屋巷文创街区项目 |  | 惠城区政府 |
|  |  |  | （5）编制棚户区改造项目用地控制性详细规划，重点实施惠城区望江片及龙丰小新村棚户区改造工程，打造棚改示范性项目。 |  | 市住房和城乡规划建设局 |
|  |  |  | （6）组织开展惠州市城中村调查工作，建立城中村空间信息数据库。 |  | 市住房和城乡规划建设局、 国土资源局 |
|  |  |  | （7）加快出台城市更新政策和规划指引。稳步实施城中村改造，有序推进老旧住宅小区综合整治、危房和非成套住房改造。 |  | 市国土资源局 |
|  |  |  | （8）编制城市更新计划和规划。 |  | 市住房和城乡规划建设局 |
| 二、 城市 修补 | 7 | 实施历史文化遗产保护修复行动 | （1）实施东坡祠修复工程和宾兴馆抢救修缮项目。 | 历史文化遗产保护修复工作组 | 市文化广电新闻出版局 |
|  |  |  | （2）加强非物质文化遗产保护传承和展示工作，做好各级文物保护单位的维护维修工作。 |  | 市文化广电新闻出版局 |
|  |  |  | （3）开展全市历史建筑普查认定。 |  | 市住房和城乡规划建设局 |
|  |  |  | （4）建设历史文化名城信息管理系统。 |  | 市住房和城乡规划建设局 |
|  |  |  | （5）建立覆盖全市的历史文化保护区和历史建筑保护名录。 |  | 市住房和城乡规划建设局 |
|  |  |  | （6）组织编制《惠州市历史文化名城保护规划》、《水东街历史文化街区规划与建筑方案设计》、《惠州市历史建筑保护专项规划》。 |  | 市住房和城乡规划建设局 |
|  |  |  | （7）做好历史文化街区划定和历史建筑确定工作。 |  | 市住房和城乡规划建设局 |
|  |  |  | （8）推进水东街和金带街历史文化街区保护利用和修缮工作。 |  | 惠城区政府 |
|  | 8 | 实施城市基础设施改造提升行动 | （1）编制《惠州市轨道交通线网规划》、《惠州高铁枢纽站规划方案研究》、《深惠城际轨道惠州段交通详细规划》，编制城市轨道线网控制性详细规划。 | 城市基础设施提升工作组 | 市住房和城乡规划建设局 |
|  |  |  | （2）深圳地铁14号线延伸至惠州南站的相关工作，启动城市轨道1号线（惠城至惠阳）建设前期工作。 |  | 市发展改革局 |
|  |  |  | （3）加快武深高速新丰博罗段、从莞高速公路惠州段建设。 |  | 市交通运输局 |
|  |  |  | （4）编制完成《惠州市（惠城组团）地下管线综合管廊专项规划》。 |  | 市住房和城乡规划建设局 |
|  |  |  | （5）组织地下管线普查和地下综合管廊专项规划编制工作。 |  | 各县、区政府 |
|  |  |  | （6）推进金龙大道地下综合管廊试点项目。 |  | 市公用事业局 |
|  |  |  | （7）实施地下供水管网改造工程。 |  | 市国资委 |
|  |  |  | （8）在市中心区建设两个应急综合避护场所。 |  | 市民政局 |
| 二、 城市 修补 | 9 | 实施公共配套服务设施健全完善行动 | （1）组织编制《惠州市惠城区公益设施布点规划》、《惠州市惠城区中小学校布点规划》、《惠州市社区体育运动场所建设规划》等。 | 公共配套服务设施完善工作组 | 市住房和城乡规划建设局 |
|  |  |  | （2）推进市肿瘤医院建设，打造特色专科医院。 |  | 市卫生和计划生育局 |
|  |  |  | （3）启动实施第三期学前教育发展行动计划。 |  | 市教育局 |
|  |  |  | （4）推进中小学新建和改扩建工作。 |  | 市教育局 |
|  |  |  | （5）建设惠州中学。 |  | 市教育局 |
|  |  |  | （6）建设一批社区体育运动场所。 |  | 市园林局 |
|  |  |  | （7）加强“两违”清理整治。 |  | 市城管执法局、国土资源局 |