附件2

工程投资估算表

项目名称：河南岸HNA11-1-1、2 HNA12-5绿地建设及江北JB26-1-9绿地建设

| 序号 | 工程和费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（万元） | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建安工程费用 |  |  |  | 394.81 | 36% |  |
| （一） | 公园绿地工程 |  |  |  | 206.55 |  |  |
| （二） | 道路工程 |  |  |  | 121.97 |  |  |
| （三） | 交通工程 |  |  |  | 10.54 |  |  |
| （四） | 排水工程 |  |  |  | 45.84 |  |  |
| （五） | 照明工程 |  |  |  | 9.91 |  |  |
| 二 | 工程其他费用 | 计费依据 |  |  | 653.45 | 59% |  |
| 1 | 建设单位管理费 | 财建[2016]504号 |  |  | 7.50 |  |  |
| 2 | 工程设计费 | 计价格[2002]10号 |  |  | 13.34 |  |  |
| 3 | 工程勘察费 | 计价格[2002]10号 |  |  | 4.18 |  |  |
| 4 | 施工图技术审查费 | （设计费+勘察费）*6.5% |  |  | 1.14 |  |  |
| 5 | 工程建设监理费 | 计价格[2007]670号 |  |  | 10.26 |  |  |
| 6 | 工程保险费 | 建安工程费*0.3% |  |  | 1.18 |  |  |
| 7 | 施工图预算编制费 | 计价格[2002]10号 |  |  | 1.39 |  |  |
| 8 | 工程概算编制费 | 粤价函[2011]724号 |  |  | 0.59 |  |  |
| 9 | 工程招投标交易服务费 | 发改价[2016]1066号 |  |  | 0.67 |  |  |
| 10 | 建设项目前期工作费 | 参计价格[1999]1283号 |  |  | 2.37 |  |  |
| 11 | 环境影响咨询服务费 | 发改价格[2011]534号 |  |  | 1.11 |  |  |
| 12 | 水土保持方案编制费 | 参保监[2005]22号 |  |  | 0.63 |  |  |
| 13 | 招标代理服务费用 | 发改价格[2011]534号 |  |  | 2.33 |  |  |
| 14 | 竣工图编制费 | 计价格[2002]10号 |  |  | 1.11 |  |  |
| 15 | 征地拆迁费 | 惠州市人民政府关于印发《惠州市集体土地征收与补偿办法》的通知（惠府〔2021〕27号） |  |  | 605.63 |  |  |
| 三 | 工程预备费 |  |  |  | 52.41 | 5% |  |
| 四 | 工程总投资 |  |  |  | 1100.67 | 100% |  |