附件2

| 总投资估算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：三环南路与南岸路交叉口快速化改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程和费用名称 | 估算价值（万元） |  |  |  | 技术经济指标 |  |  |  | 占投资额（%） |
|  |  | 建筑工程费 | 设备购置费 | 安装工程费 | 其他费用 | 合计 | 单 位 | 数量 | 单位造价[元] |  |
| 一 | 工程费用 | 20936.98 |  |  |  | 20936.98 |  |  |  |  |
| 1 | 道路工程 | 4424.56 |  |  |  | 4424.56 |  |  |  | 17.27 |
| 2 | 下穿通道及基坑工程 | 10851.57 |  |  |  | 10851.57 |  |  |  | 42.36 |
| 3 | 交通工程 | 277.80 |  |  |  | 277.80 |  |  |  | 1.08 |
| 4 | 交通疏解 | 458.78 |  |  |  | 458.78 |  |  |  | 1.79 |
| 5 | 拆除工程 | 107.14 |  |  |  | 107.14 |  |  |  | 0.42 |
| 6 | 给排水工程 | 3203.78 |  |  |  | 3203.78 |  |  |  | 12.51 |
| 7 | 电力工程 | 510.02 |  |  |  | 510.02 |  |  |  | 1.99 |
| 8 | 通信工程 | 435.41 |  |  |  | 435.41 |  |  |  | 1.70 |
| 9 | 照明工程 | 386.36 |  |  |  | 386.36 |  |  |  | 1.51 |
| 10 | 绿化工程 | 281.55 |  |  |  | 281.55 |  |  |  | 1.10 |
|  | 第一部分小计 | 20936.98 |  |  |  | 20936.98 |  |  |  | 81.73 |
| 二、 | 工程建设其他费用 |  |  |  | 2782.81 | 2782.81 |  |  |  |  |
| 1 | 征地拆迁费 |  |  |  | 1285.71 | 1285.71 |  |  |  | 5.02 |
| 1.1 | 征地补偿费 |  |  |  | 475.00 | 475.00 |  |  |  |  |
|  | 永久征地 |  |  |  | 475.00 | 475.00 | 亩 | 19 | 250000 |  |
| 1.2 | 拆迁补偿费 |  |  |  | 135.20 | 135.20 |  |  |  |  |
|  | 简易房 |  |  |  | 39.60 | 39.60 | m2 | 1980 | 200 |  |
|  | 砼房 |  |  |  | 44.00 | 44.00 | m2 | 220 | 2000 |  |
|  | 砖瓦房 |  |  |  | 51.60 | 51.60 | m2 | 430 | 1200 |  |
| 1.3 | 征地拆迁工作经费 |  |  |  | 30.51 | 30.51 | 项 | 1 |  |  |
| 1.4 | 管线迁改 |  |  |  | 645.00 | 645.00 |  |  |  |  |
|  | 电力管线迁改 |  |  |  | 160.00 | 160.00 | m | 3200 | 500 |  |
|  | 通信管线迁改 |  |  |  | 365.00 | 365.00 | m | 7300 | 500 |  |
|  | 燃气管线迁改 |  |  |  | 120.00 | 120.00 | m | 1200 | 1000 |  |
| 2 | 建设工程监理费 |  |  |  | 326.52 | 326.52 |  |  |  | 1.27 |
| 3 | 编制项目建议书 |  |  |  | 11.36 | 11.36 |  |  |  | 0.04 |
| 4 | 评估项目建议书 |  |  |  | 5.09 | 5.09 |  |  |  | 0.02 |
| 5 | 编制可行性研究报告 |  |  |  | 22.88 | 22.88 |  |  |  | 0.09 |
| 6 | 评估可行性研究报告 |  |  |  | 6.37 | 6.37 |  |  |  | 0.02 |
| 7 | 工程勘察费 |  |  |  | 167.50 | 167.50 |  |  |  | 0.65 |
| 8 | 工程设计费 |  |  |  | 488.21 | 488.21 |  |  |  | 1.91 |
| 9 | 施工图预算编制费 |  |  |  | 48.82 | 48.82 |  |  |  | 0.19 |
| 10 | 编制环境影响报告表（含噪声专项评价） |  |  |  | 5.05 | 5.05 |  |  |  | 0.02 |
| 11 | 工程保险费 |  |  |  | 62.81 | 62.81 |  |  |  | 0.25 |
| 12 | 工程招标代理服务费 |  |  |  | 33.47 | 33.47 |  |  |  | 0.13 |
| 13 | 勘察设计招标代理服务费 |  |  |  | 5.48 | 5.48 |  |  |  | 0.02 |
| 14 | 监理招标代理服务费 |  |  |  | 3.25 | 3.25 |  |  |  | 0.01 |
| 15 | 施工图审查费 |  |  |  | 42.62 | 42.62 |  |  |  | 0.17 |
| 16 | 检验监测费 |  |  |  | 209.37 | 209.37 |  |  |  | 0.82 |
| 17 | 水土保持方案编制费 |  |  |  | 58.30 | 58.30 |  |  |  | 0.23 |
|  | 第二部分小计 |  |  |  | 2782.81 | 2782.81 |  |  |  | 10.86 |
| 三 | 预备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本预备费 |  |  |  | 1897.58 | 1897.58 |  |  |  | 7.41 |
| 2 | 涨价预备费 |  |  |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0.00 |
|  | 第三部分小计 |  |  |  | 1897.58 | 1897.58 |  |  |  | 7.41 |
| 四 | 建设期贷款利息 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |
| 五 | 流动资金 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |
| 总投资估算(一)+(二)+(三)+(四)+(五) |  |  |  |  |  | 25617.37 |  |  |  | 100.00 |

公开方式：主动公开

抄送：市纪委监委机关、财政局、审计局、统计局。

惠州市发展和改革局办公室	2022年8月10日印发